Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 25.06. 2024

Проведение работ по капитальному ремонту ДШИ с. Анучино, у. 100 лет Анучино, 2

Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2024.

Подрядчик ООО «Кристалл»

Подрядчик устроил водоотливы по периметру, выполняет работы по устройству труб по водоотливу. В актовом зале пол залит бетоном. На объекте - 2 работника.









