Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
14.08.2026
Асфальтирование территории школы с.Пухово в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»
Сроки выполнения работ: до 31.07.2026. 
Подрядчик: ИП Тарасенко
Подрядчик завершает  работы по укладке асфальтового покрытия на территории при школе с.Пухово.  Работают на объекте 11 человек и 4 ед.техники
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