Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

14.05. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка

Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ИП Власкин

На объекте работают 5 чел. и 3 ед. техники.

Проведены работы по устройству кюветов, демонтаж и монтаж труб, валка деревьев. Начались работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв.

 

 



 

 