Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 18.04. 2023

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

Сроки выполнения работ: 15.03.2023- 25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин Проект»

Работы начаты с 22.03. 2023. Проведены подготовительные и демонтажные работы: деревья спилены, увезены деревья и большие ветки, демонтирован памятник и увезен с объекта.

Идут работы по восстановлению бетонной поверхности постамента и стилобата. На объекте - 3 работника Подрядчика.

Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.













