Мониторинг объекта (ОН –Малахова.):

14.08. 2023

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»)

Срок выполнения работ: 01.05.-**31.07.2023.**

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

Подрядчик завершил работы по установке детской площадки в с. Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»).

Срок выполнения работ нарушен.







