Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
15.09.2025
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-здание, здесь заседал штаб партизанских отрядов Приморья»
 Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.10.2025. 
Подрядчик: ООО «ВСК Технострой»
 Подрядчик завершает работы по капремонту здания. Работают 4 чел. Выполнено более 98% работ.
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