Мониторинг объект 05.08.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: Мост км 88+373  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.  
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик   выполняет работы в соответствии с графиком работы.        Работают 4 чел и 1 ед техники.Выполнено до 25% работ

[image: 2]
[image: 3]
[image: i]








image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




