Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
[bookmark: _GoBack]27.03.2026
Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026. 
Подрядчик: ООО "ГУД КАР"
Подрядчик производит демонтаж полов, монтаж отопительной системы, отделочные работы-ремонт стен, потолков. На объекте работают 4 чел.    
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