Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)
21.07.2026
Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова,2,3,4,15

 Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026. 
Подрядчик: ИП Котиков
Подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта  На объекте 6 чел и 3 ед.техники.Выполнено более 75% работ
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