Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

19.05. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка

Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ИП Власкин

На объекте работают 3 чел. и 2 ед. техники.

Завершаются работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв. Объем работы выполнен на 50%. Работы выполняются качественно.

 

 

