Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

с. Анучино, 03.10.2022

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома без отселения жителей по адресу: ул. Банивура, д.12, с. Анучино

Срок выполнения работ: 15.04.2022-01.10.2022

Подрядчик: ООО «Ремонт -ДВ»

Заканчиваются работы по покрытию крыши металлопрофилем с устройством парапету и снегозадержания. Ведётся оштукатуриванию вентиляционных шахт с устройством зонтов. Ведутся работы по укладке утеплителя на крыше с устройством бетонной стяжки.

На объекте трудятся 5 чел.











