**ОБЪЕКТЫ,**

**ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО**

**26.10.2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Сроки работ** | **Цена контракта/ НМЦК**  **(тыс. руб.)** | **Подрядчик/Результат** |
| **Инициативное бюджетирование по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ»** | | | |
|  | | | |
| 1. Выполнение работ в рамках **инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»** -«Сохранение культуры», с. Еловка, переулок Школьный, 1а | 10.05.-31.08.2023 | Общее финансирование на работы- 3030,00тыс. руб. (краевой и м/б)  НМЦК 2592176,78  МК 2255193,90 | Подрядчик ИП Ломакин Валерий Владимирович, г. Уссурийск  МК № 2400600000123000002 от 02.05.2023  **Работы выполнены.** |
| 2. Выполнение работ в рамках **инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»** -«Детская игровая площадка», с. Гражданка, ул. Юбилейная | 01.05.2023-31.07.2023 | Общее финансирование на работы -3030,00 тыс. руб. (краевой и м/б)  Цена МК: 2962748,91 | ООО» Нью Сити ДВ»  МК №012060000222300008 от 27.03.2023  **Работы выполнены** |