Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 06.06. 2023

Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г. Уссурийск

Работы по ремонту пола: укрепление и выравнивание. Продолжается установка дверей.

Расчищены участки для строительства новых крылец– вход в котельную и здания клуба.

На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.

Работает спецтехника. Работы ведутся согласно графику работ. Паспорт объекта имеется.



 





