Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

 с. Анучино, 06.05. 2024

Проведение работ по капитальному ремонту ДШИ с. Анучино, у. 100 лет Анучино, 2

 Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2023. Подрядчик ООО Кристалл»

Подрядчик продолжает выполнять подготовительные работы. На объекте имеется строительный материал.

На объекте - 4 работника.

 





