Мониторинг объекта (ОН –Малахова):

27.07. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Корниловка, ул. Полтавская, 24

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

На объекте ведутся работы по подсыпке грунта на основание и выравнивание, установка бордюрного камня.

Работает 2 чел. и 1 ед. техники.



