Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 26.06. 2023

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

Сроки выполнения работ: 15.03.2023- 25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин Проект»

Проведены следующие виды работ:

- Облицовка постамента, стилобата и основания наклонной мемориальной таблички гранитными плитами;

-Установка мемориальной таблички;

-Укладка бордюра и гранитной плитки площадки вокруг памятника,

Осталось провести работы по благоустройству территории.







 