Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
11.09.2025
Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка 
Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025
Подрядчик: ООО «Империал Групп»
Подрядчик продолжает работу по установке ФАПа в с. Староварваровка. Работают 4 чел. Идет заливка опалубки под здание ФАПа.
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