[bookmark: _GoBack]Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
29.07.2026
Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково
Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026. 
Подрядчик: ООО "Олимп"
Подрядчик завершил внешние работы по монтажу ФП, установке окон, двере. Ведет внутренние работы: установил металлические перегородки и ведет систему электроснабжения. На объекте работают 2 чел. Строительным материалом обепечены.
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