Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 04.07. 2023

Ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения с. Анучино, ул. Чапаева, Центральная

Сроки выполнения работ: 15.05.2023- 31.07.2023. Подрядчик ИП Власкин

На данный момент ведутся работы по укладке асфальта, работы ведутся качественно. Работает спецтехника. Работников на объекте- 9 чел.

 

 



