Мониторинг объекта (ОН –Малахова.):

с. Анучино, 12.07. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»)

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

Выполнение работ по Инициативному бюджетированию по направлению «Твой проект» "Детская игровая площадка с.Гражданка".

Подрядчик устанавливает бордюрный камень, основание площадки подготовлено, идёт сбор игрового оборудования. На объекте работают 2 работника.







