Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 02.08. 2023

Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023.

Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович

Подрядчик завершил работы по асфальтированию придомовой территории ул. Банивура 10 и 10а с. Анучино.

Работы завершены, выполнены качественно

Началась работа по установке малых архитектурных форм (скамьи, урны)

На объекте работают 5 чел. и 1 единицы техники.

Подрядчик нарушает сроки сдачи объекта.





