Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

02.08. 2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Чернышевка, ул. Лермонтова

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «ПримВодоканалНаладка». Сроки выполнения работ: 19.06-31.10.2023.

Выполняются работы по капитальному ремонту сетей водоотведения с. Чернышевка.

В соответствии с графиком выполняются следующие виды работ:

Земляные работы,

Демонтаж трубопроводов и колодцев.

На объекте 2 единицы техники и 4 рабочих. Строительный мусор отсутствует.







