Оценка эффективности программ за 2014 год по Анучинскому муниципальному району

| Наименование программы | Денежные средства по программе, тыс. руб. | Утверждено в бюджете, тыс. руб. 2014г. | Выполнение за 2014 год, тыс. руб. | Экономия, тыс. руб. | Причина неисполнения | Эффективность Программы (пятибальная система оценки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционная программа Анучинского муниципального района «Реконструкция существующей санкционированной свалки под полигон для твердых бытовых отходов в с. Нововарваровка Анучинского муниципального района» на 2012 год» | 2700,00 | 900,00 | 0,00 | - | Судебное разбирательство. Дело № А51-9658/2014 от 29.04.2014 г. к ООО «Центр экологического проектирования «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» | Оценку эффективности реализации Программы невозможно произвести из-за судебного разбирательства. |

Исполнитель: начальник отдела архитектуры и градостроительства                                      О.Ю. Орликова