Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 с. Виноградовка 03.06. 2024

Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

 Сроки выполнения работ: 16.05.2024- 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ГУД КАР»

На объекте работают 3 чел. Строительный материал имеется.

Ведутся работы по капитальному ремонту кровли.







