Мониторинг объект 29.09.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: Мост км 88+065  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки выполнения работ: 06.04. - 15.11.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик продолжает вести работу: объездная дорога. Работают 18 чел и 2 ед техники. Выполнено 50-75% работ. 
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