Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 14.09. 2023

Проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

Сроки выполнения работ: 01.09.2023- 16.10.2023. Подрядчик ООО «Юджин Групп»

Подрядчик приступил к работе раньше срока. На момент проверки выполняются работы по укладке брусчатки, технология укладки соблюдается.

На объекте - спецтехника-1 ед. и 3 работника.







