Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
07.07.2026
Благоустройство территории между СК и памятником с.Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»
Сроки выполнения работ: 01.05. - 31.07.2026. 
Подрядчик: ООО "Автодороги"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик проводит работы по  укладке  асфальта. На объекте работают 7 чел. и 3 ет. Техники.  
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