Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Гражданка, 20.06. 2023

Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05-31.07.2023.

Выезд на объект 20.06.2023.

Работы ведутся по благоустройству территории. Завезен строительный материал для устройства дорожки. На объекте строительного мусора нет.

На объекте выполнены следующие виды работ по подготовке площадки:

- разработка грунта;

- планировка и отсыпка дорожки.

Идет укладка бордюрного камня.

На объекте работают 3 чел.





