Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 с. Виноградовка 17.05. 2024

Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

 Сроки выполнения работ: 16.05.2024- 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ГУД КАР»

На объекте работают 7 чел. И 1 ед. Техники. Строительный материал имеется.

Ведутся работы по капитальному ремонту кровли: пиломатериал спецтехникой отгружается на кровлю для монтажа конструкций кровли.

 

