Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Чернышевка (СДК с. Чернышевка)

26 августа 2021

Продолжается капитальный ремонт СДК с. Чернышевка. Закончена работа по выравниванию стен, работа выполнена качественно. Закончена работа по укладки плитки в актовом зале. Начались работы в системе электроосвещения, ремонту потолка. Произведена замена оконных блоков.

  

 