График

выездов общественных наблюдателей на 2022

в Анучинском муниципальном округе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| 1 | 26.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202218.08.202230-31.08.2022 | Спортивный комплекс «ЗОЖник» с. Гродеково в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»  | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор, **Третьяков А.Е.,** главный специалист отдела социального развития администрации АМО | Стасюк А.А.Холохоренко А.М. |
| 2 | 12.05.202226.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202218.08.202230-31.08.2022 | Благоустройство дворовых территорий МКД с. Анучино, ул. Банивура, 13а и 15а, ул. Ленинская, 54**01.04.-31.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Стасюк А.А.Холохоренко А.М. |
| 3 | 26.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202218.08.202230-31.08.2022 | Детская площадка с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО **Марчук Е.А.** начальник Чернышевского ТО | Суртаева Л.Г.Малахова О.А. |
| 4 | 26.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202212.08.2022 | Капитальный ремонт дорог с. Анучино**16.05.-15.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор, **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А.Холохоренко А.М. |
| 5 | 12.05.202226.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202218.08.202230-31.08.2022 | Детская площадка с. Смольное, ул. Луговая**05.05.-31.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО **Сивоконь З.М.,** начальник Виноградовского ТО | Селиверстов А.А. |
| 6 | 09.06.202223.06.202211-12.07.2022 | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений- скейт площадка, с.Анучино, ул. Лазо,4**01.06.-14.07.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Третьяков А.Е.,** главный специалист отдела социального развития администрации АМО | Селиверстов А.А. Стасюк А.А. |
| 7 | 28.04.202212.05.202226.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202218.08.202201.09.202215.09.202229.09.202213.10.202227.10.202210.11.202228.11.2022 | Капитальный ремонт МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул. Лазо, 4а**01.04.-3011.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Суртаева Л.Г.Холохоренко А.М. |
| 8 | 26.05.202209.06.202223.06.202207.07.202221.07.202204.08.202212.08.2022 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945гг»**10.05.-15.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Малахова О.А.Холохоренко А.М. |
| 9 | 09.06.202223.06.202207.07.202228.07.2022 | Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино, с. Виноградовка, ул. Арсеньевская,1А**29.05-31.07.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,**Суляндзига М.В.,** начальник КУ МОУО | Селиверстов А.А.  |

Муниципальный координатор И.В.Скорикова