График

выездов общественных наблюдателей на 2022

в Анучинском муниципальном округе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| 1 | 26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  18.08.2022  30-31.08.2022 | Спортивный комплекс «ЗОЖник» с. Гродеково в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Третьяков А.Е.,** главный специалист отдела социального развития администрации АМО | Стасюк А.А.  Холохоренко А.М. |
| 2 | 12.05.2022  26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  18.08.2022  30-31.08.2022 | Благоустройство дворовых территорий МКД с. Анучино, ул. Банивура, 13а и 15а, ул. Ленинская, 54  **01.04.-31.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Стасюк А.А.  Холохоренко А.М. |
| 3 | 26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  18.08.2022  30-31.08.2022 | Детская площадка с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО  **Марчук Е.А.** начальник Чернышевского ТО | Суртаева Л.Г.  Малахова О.А. |
| 4 | 26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  12.08.2022 | Капитальный ремонт дорог с. Анучино  **16.05.-15.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А.  Холохоренко А.М. |
| 5 | 12.05.2022  26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  18.08.2022  30-31.08.2022 | Детская площадка  с. Смольное, ул. Луговая  **05.05.-31.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО  **Сивоконь З.М.,** начальник Виноградовского ТО | Селиверстов А.А. |
| 6 | 09.06.2022  23.06.2022  11-12.07.2022 | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений- скейт площадка, с.Анучино, ул. Лазо,4  **01.06.-14.07.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Третьяков А.Е.,** главный специалист отдела социального развития администрации АМО | Селиверстов А.А.  Стасюк А.А. |
| 7 | 28.04.2022  12.05.2022  26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  18.08.2022  01.09.2022  15.09.2022  29.09.2022  13.10.2022  27.10.2022  10.11.2022  28.11.2022 | Капитальный ремонт МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул. Лазо, 4а  **01.04.-3011.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Суртаева Л.Г.  Холохоренко А.М. |
| 8 | 26.05.2022  09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  21.07.2022  04.08.2022  12.08.2022 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945гг»  **10.05.-15.08.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Малахова О.А.  Холохоренко А.М. |
| 9 | 09.06.2022  23.06.2022  07.07.2022  28.07.2022 | Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино, с. Виноградовка, ул. Арсеньевская,1А  **29.05-31.07.2022** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Суляндзига М.В.,** начальник КУ МОУО | Селиверстов А.А. |

Муниципальный координатор И.В.Скорикова