Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
20.10.2025
«Проведение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа поликлиники КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» с.Анучино
 Сроки выполнения работ: 16.06. - 30.08.2025. 
Подрядчик: ООО «Сервис ДВ Групп»
 Подрядчик завершает работы по ремонту помещений 2-го этажа поликлиники. Выполнено  99% работ.   Работают 4 чел.
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