Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
[bookmark: _GoBack]05.05.2026
Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026. 
Подрядчик: ООО "ГУД КАР"
Подрядчик производит отделочные работы помещений  здания, ведет фасадные работы . На объекте работают 9 чел.   
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