Мониторинг объекта (ОН –Малахова.):

с. Анучино, 03.07. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Гражданка, ул. Юбилейная («Твой проект»)

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

На объекте выполнены следующие виды работ по подготовке площадки:

- выборка грунта;

- планировка площадки.

На данный момент делается дренаж. На объекте была одна ед. техники и 1 работник.



 