Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

20 октября 2021 с. Анучино

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирный домов, расположенных по адресу:

с.Анучино, ул. Горького 4,6,8

Выполнены следующие работы: установлен бордюрный камень, установлена ливневая система, лотки. Площадь подготовлена для укладки асфальта.

 

 