АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

|  | 13.02.2017 |  | с. Анучино | № | 35-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района к работе в отопительный период 2017-2018 годов

Во исполнение  распоряжения  администрации  Приморского края от 10.01.2017 года  № 1-ра  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в  отопительный сезон 2017-2018 годов», с  целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов, администрация Анучинского муниципального района,

1.   Утвердить прилагаемый состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 сентября 2017 г.  -   80 % от плановых объёмов работ;

-до 15 октября 2017 г.- полная готовность к началу отопительного сезона.

С 01 по 10 октября 2017 года произвести испытания (пробные пуски) оборудования и систем жизнеобеспечения.

3. Рекомендовать главам сельских поселений района принять соответствующие распоряжения на своем уровне.

4. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, главам сельских поселений обеспечить:

заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в соответствии с необходимыми объемами накопления топлива до 01 октября 2017 года в необходимых объемах;

ежемесячное   представление в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

надежное  теплоснабжение потребителей на территориях сельских поселений, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями Анучинского муниципального района своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее – Приказ) и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций района, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациям, финансируемым за счёт средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременную оплату за поставляемое топливо;

регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальных сайте администрации района в сети Интернет;

резервными источниками электроснабжения все котельные и социально-значимые объекты до 01 ноября 2017 года;

разработать и утвердить планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и в срок до 10 мая 2017 года предоставить их в отдел  жизнеобеспечения, администрации района;

5. Отделу жизнеобеспечения администрации района (Бурдейная), обеспечить в установленные сроки, предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения   № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного периода  2017-2018 годов по состоянию на 01 декабря 2017 года  в соответствии  с формой  государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе ЖКХ  и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного периода ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в соответствии  с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

5.1. Обеспечить работу комиссий с  целью получения паспортов готовности:

жилищного фонда и объектов социального назначения – до 05 сентября 2017 года;

организаций – до 20 октября 2017 года, муниципального района – до 15 ноября 2017 года.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, главам сельских поселений:

6.1.Предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации района  паспорта готовности к работе в отопительный период 2017-2018 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, в соответствии со сроками, указанными в пункте 5.1. настоящего распоряжения.

6.2. К началу отопительного сезона  обеспечить:

а)    создание запасов материально-технических ресурсов;

б) комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;

6.3. Разработать и представить в администрацию района, для согласования графики отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

7. Отделу земельных и имущественных отношений ( Суворенков):

7.1. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

7.2. В срок до 01 мая 2017 года утвердить или актуализировать график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства ЖКХ РФ от 17 июня 2014 года №309/пр., по состоянию на 01 января 2017 года, и далее ежемесячно.

8. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов предусмотреть мероприятия  по увеличению надежности сетей и оборудования, направлять больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учётом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования;

9. Рекомендовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора осуществлять проверку готовности района к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов.

10. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств с 01 января 2017 года осуществлять планирование бюджетных средств на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг), находящимися в их ведении учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных учреждениями в 2016 году ресурсов со снижением такого объема на три процента.

11. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание МКД, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в МКД в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством действия,  направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии.

12. Районному штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов (Белинский), обеспечить контроль за организацией и проведением работ по подготовке объектов ЖКХ.

13. Общему отделу администрации (Бурдейной) опубликовать распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Анучинского

муниципального района    	                                          С.А.Понуровский

|  |  | Приложение к распоряжению главы Анучинского муниципального района от «___»_________201_г. №___ Состав районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов. |
| --- | --- | --- |
| №п/п |  | Занимаемая должность |
| 1 |  | Председатель комиссии, первый зам.главы администрации Анучинского муниципального района |
| 2 |  | Зам.председателя комиссии, начальник отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района |
| 3 |  | Секретарь комиссии, ст. специалист администрации Анучинского муниципального района |
| 4 |  | Глава администрации Анучинского сельского поселения |
| 5 |  | Глава администрации Чернышевского сельского поселения |
| 6 |  | Глава администрации Гражданского сельского поселения |
| 7 |  | Глава администрации Виноградовского сельского поселения |
| 8 |  | Начальник теплового района «Анучинский» филиала «Арсеньевский»КГУП «Примтеплоэнерго |
| 9 |  | Главный врач КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» |
| 10 |  | Начальник казённого учреждения МОУО; |
| 11 |  | Начальник ОНД АМР УНД ГУ МЧС России по ПК(по согласованию) |
| 12 |  | Государственный инспектор управления по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по ПК (по согласованию) |

Глава Анучинского

муниципального района	              С.А.Понуровский