Мониторинг объект 17.04.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт: Мост км 88+373  автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026.  
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик   выполняет работы в соответствии с графиком работы.        Работают 3 чел и 1 ед техники
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