Мониторинг объект 12.10.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
Подрядчик ведет работы по  ремонту кровли здания,   Ведутся работы по  отделке здания c внешней стороны. Пол залит бетоном во всех помещениях здания. Завезли оконные блоки. На объекте: 20 чел. 
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