Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 15.08. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки с. Чернышевка

в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»

Срок выполнения работ: 18.07.2022-31.08.2022

Подрядчик ставят бордюр и параллельно готовят установку оснований под оборудование , установили теннисный стол.

Рабочих на объекте – 4 чел.

Строительный мусор аккуратно складывают в мешок, территория чиста (не убраны с объекта только старые качели и баллоны).







