Мониторинг объект 05.08.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: Мост км 49+805 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
       На объекте продолжаются работы. На объекте - 12 чел., 4 ед. техники.   Выполнено 50-75 % работ. Работы ведутся качественно
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