ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО по направлению «ТВОЙ ПРОЕКТ»

На 10.06.2024 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Сроки работ | НМЦК/Цена МК  (тыс. руб.) | Подрядчик/Результат |
| 1. Благоустройство прилегающей территории СДК с. Староварваровка |  | НМЦК 3030,0 тыс. руб. | Готовится сметная документация |
| 2. Хоккейная коробка с.Чернышевка | 15.06-25.08.2024 | НМЦК 3030,0 тыс. руб.  ЦК- 3015151,49 руб  М/б-29852,99 .руб  К/б-2985,298,50 руб | Подрядчик: ООО «Приморская строительная компания»  МК 01206000022240000021 от10 .06.2024 |