[bookmark: _GoBack]Мониторинг объект 09.06.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: Мосты км км 100-км106 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик  периступил к работе, готовятся объездные дороги. Работают 12 чел.,  9 ед.техники. Выполнено до 25% работ
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