Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 15.09. 2023

Устройство ангара для хранения спортивного оборудования и инвентаря

Сроки выполнения работ: 28.06.-30.09.2023

Подрядчик: ООО «Юджин Групп»

Подрядчик выполнил100% работ качественно и раньше срока.



