Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

с. Еловка, 24 октября 2021 г.

Выполнение работ по установке детско-спортивной площадки

в с. Еловка, ул. Зеленая, 30

Продолжаются работы по установке детско-спортивной площадки в с. Еловка, ул. Зеленая, 30. Площадка залита бетоном. Подрядчик устанавливает резиновое покрытие.

 