Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

с. Еловка, 25 октября 2021 г.

Выполнение работ по установке детско-спортивной площадки

в с. Еловка, ул. Зеленая, 30

Заканчиваются работы по установке детско-спортивной площадки в с. Еловка, ул. Зеленая, 30. Подрядчик уложил резиновое покрытие. Ожидается поступление оборудования для установки. Срок сдачи работ 31.10.2021г

 