Информация 
о готовности Анучинского МО 
к отопительному периоду 2026-2027гг.

 На основании приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрацией округа был разработан «План подготовки Анучинского муниципального округа Приморского края к отопительному периоду 2026-2027 годов», и утвержден постановлением администрации Анучинского МО от 12.05.2026№418. Согласно плану необходимо подготовить: ЕТО - 1, МКД - 41, СКБ - 32, сетей ТС - 20,6 км (расчет индекса готовности).
План подготовки систематизирует последовательность действий, контрольные сроки, состав документов, порядок взаимодействия с ЕТО, Ростехнадзором, ГЖИ, а также вопросы оформления результатов оценки и контроля устранения замечаний.
Были выполнены мероприятия:
1. Актуализирована схема теплоснабжения (от 24.04.2026 № 365),
2. Утвержден порядок по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения и согласован с профильными министерствами, 
3. Сделан запрос в ЕТО и получена информация об оценке систем теплоснабжения, и система мер по повышению надежности систем теплоснабжения на текущий год, 
4. Созданы комиссии по оценке обеспечения готовности.
Также, в соответствии с действующим приказом были разработаны планы подготовки МКУК «ИДЦ», КУ МОУО, ТР Анучинский филиала Арсеньевский КГУП Примтеплоэнерго.
Работа комиссии по обеспечению готовности к ОЗП начала работу по проверке документов потребителей и ЕТО с  09.09.2026. Сформирован и направлен пакет документов  на проверку в Ростехнадзор. 
Проверка Анучинского МО к отопительному периоду 2026-2027 годов проводится на основании распоряжения ДВУ  Ростехнадзора от 29.09.2026 № РП-371-233-0 с 19.10.2026 по 21.10.2026.
