Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)
[bookmark: _GoBack]15.09.2025
«Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края  (нацпроект "Модернизация первичного звена здравоохранения")
с.Чернышевка
 Сроки выполнения работ: 10.03. - 31.07.2025.
 Подрядчик: ООО «Империал Групп»
 Работы по строительству новой амбулатории в селе Чернышевка выходят на финишную прямую. Завершено более 90% работ от  общего объёма
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