Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 11.06. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка

 Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ИП Власкин

На объекте работали постоянно7 чел. и 5 ед. техники.

Подрядчик выполнил весь объём работы на 100%. Работы выполнены качественно.

  

 

 