Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 22.05. 2023

Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г.Уссурийск

Идут демонтажные работы. Работы по усилению и замене фундамента, замена венцов в стенах, установка оконных блоков. Заделка проемов в стенах и перегородках

На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.

Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.









